|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ghislain : Planning du 22/11 - 26/11** | | | | | | | |
| **PROJET** | **Fonctionnalités** | **J/H** | **OWNER** | **Début** | **Fin** | **Status** | **Commentaires** |
| COVID-19 | SUPPORT AÉROPORT +des rapports sous le nouveau format + formation des stagiaires | 5 | Simon | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| SUPPORT AEROPORT + Formulaire ODK | 5 | Annonciate | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| SUPPORT AEROPORT + Formulaire ODK | 5 | Derline | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| SUPPORT AEROPORT + Formulaire ODK | 5 | Denise | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| SUPPORT AEROPORT (Lundi, Mercredi et Vendredi) | 3 | Gloria | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| SUPPORT AEROPORT (Mardin et Vendredi) | 2 | Adolphe | 23/11 | 26/11 | En cours |  |
| SUPPORT AEROPORT + Formulaire ODK (Lundi et Jeudi) | 2 | Ninette | 22/11 | 25/11 | En cours |  |
| SUPPORT AEROPORT (Mercredi) | 1 | Esther | 24/11 | 24/11 | En attente |  |
| SUPPORT AEROPORT (Lundi, Mardi et Vendredi) | 3 | Fabiola | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| CALL CENTER | 5 | Ixella | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| Manuel d’utilisation | 5 | Nandou | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| Vaccination | Test application | 2 | Gloria | 23/11 | 25/11 | En attente | Sauf journée ou il fait le support à l’aéroport |
| Test application | 3 | Adolphe | 22/11 | 26/11 | En attente | Sauf journée ou il fait le support à l’aéroport |
| UNWOMEN | Gestion des projets | 5 | Eriel | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| Gestion des login et matrices | 5 | Dancilla | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| Détail d’un projet + CRUD responsable UNWOMEN | 3 | Ninette | 23/11 | 26/11 | En attente | Sauf journée ou elle fait le support à l’aéroport |
| Test application | 2 | Fabiola | 23/11 | 25/11 | En attente | Sauf journée ou elle fait le support à l’aéroport |
| Administration Système | backup des souches et bases des données sur les serveurs MEDIABOX + Test d’intrusion offensive et défensive sur les systèmes MEDIABOX a la recherche de failles de sécurité et corrections pour renforcer la sécurité du serveur et plateformes | 5 | Justin | 22/11 | 26/11 | En cours |  |
| Formation linux | 5 | Adelin | 22/11 | 26/11 | En cours |  |